# CAHIER DES CHARGES

Application Web de Configuration et Débit de Panneaux d'Agencement Bois

Version 1.0

Décembre 2025

Document destiné aux développeurs

# Table des Matières

1. Contexte et Objectifs

2. Analyse Concurrentielle

3. Spécifications Fonctionnelles

4. Architecture Technique Recommandée

5. Modèle de Données

6. Interface Utilisateur (UX/UI)

7. Calcul des Prix

8. Administration

9. Planning et Livrables

10. Annexes Techniques

# 1. Contexte et Objectifs

## 1.1 Présentation du Projet

Ce document décrit les spécifications pour le développement d'une application web de configuration et de débit de panneaux d'agencement bois. Cette plateforme professionnelle permettra aux clients de configurer leurs commandes de panneaux avec un niveau de détail très précis, incluant les découpes, le placage de chants, les perçages, les usinages et les finitions.

## 1.2 Objectifs Métier

- Automatiser et digitaliser le processus de commande de débit de panneaux

- Réduire les erreurs de saisie et de communication avec les clients

- Fournir un calcul de prix instantané et transparent

- Optimiser les processus de production grâce à des données structurées

- Permettre aux clients de commander rapidement de manière autonome

## 1.3 Utilisateurs Cibles

- Clients professionnels : agenceurs, menuisiers, ébénistes, architectes d'intérieur

- Administrateurs : gestion des panneaux, des tarifs et des commandes

- Équipe production : consultation des fiches de débit et ordres de fabrication

# 2. Analyse Concurrentielle

Une analyse des solutions existantes sur le marché a été réalisée afin d'identifier les meilleures pratiques UX/UI et les fonctionnalités attendues.

## 2.1 Solutions Analysées

| Solution | Points Forts | À Intégrer |
| --- | --- | --- |
| OptiCoupe | Optimisation découpe, gestion chants, gestion stock | Calcul auto surcotes, plans de calepinage |
| Blum Configurator | Plans perçage, test collision, export BXF/CAO | Intégration quincaillerie, export données usinage |
| CutList Optimizer | Interface simple, export PDF/CSV, gratuit | Facilité de prise en main, multi-support |
| Hettich Plan | Configuration meubles complète, commande intégrée | Workflow de commande optimisé |

## 2.2 Enseignements Clés

- Interface visuelle : représentation graphique du panneau avec chants cliquables

- Progression guidée : workflow étape par étape type wizard

- Prix temps réel : affichage du prix actualisé à chaque modification

- Export multiple : PDF, Excel, intégration avec systèmes CAO/FAO

- Base de données produits : catalogue complet de quincaillerie préconfiguré

# 3. Spécifications Fonctionnelles

## 3.1 Module Configurateur de Pièces

Le cœur de l'application est le configurateur permettant de définir chaque pièce avec ses caractéristiques complètes.

### 3.1.1 Étape 1 - Identification

- Référence pièce : champ texte libre pour identifier la pièce (ex: MEUBLE-01-COTE-G)

- Quantité : nombre de pièces identiques à produire

- Notes/Commentaires : champ optionnel pour instructions spéciales

### 3.1.2 Étape 2 - Sélection du Panneau

- Catalogue panneaux fournisseur : liste déroulante avec recherche

- Filtres : par matière (mélaminé, MDF, stratifié, plaqué), par épaisseur, par fournisseur

- Affichage : dimensions standard (ex: 2800×2070mm), prix au m², stock disponible

- Visualisation : photo/aperçu du décor du panneau si disponible

### 3.1.3 Étape 3 - Dimensions de Découpe

- Longueur (mm) : dimension dans le sens du fil si applicable

- Largeur (mm) : dimension perpendiculaire au fil

- Orientation du fil : choix sens du fil pour panneaux à veinage

- Validation : vérification automatique que la pièce entre dans le panneau source

### 3.1.4 Étape 4 - Configuration des Chants

Interface visuelle représentant le panneau vu de dessus avec les 4 chants cliquables (Haut, Bas, Gauche, Droite).

- Sélection individuelle : clic sur chaque chant pour activer/désactiver le placage

- Matière du chant : ABS, mélamine, bois massif, aluminium, etc.

- Épaisseur : 0.4mm, 1mm, 2mm, 3mm selon le type

- Décor/Couleur : catalogue de chants disponibles avec correspondance décor panneau

- Affichage : code couleur visuel sur le schéma du panneau

### 3.1.5 Étape 5 - Perçages d'Assemblage

Définition des perçages pour l'assemblage des pièces entre elles.

| Type | Diamètre | Position | Profondeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Tourillon face | Ø8mm | Face dessus/dessous | 12-15mm |
| Tourillon chant | Ø8mm | Chant du panneau | 30-35mm |
| Clamex P | Ø20mm | Face + fraisage | Selon modèle |
| Cabineo | Spécifique | Face/Chant | Selon modèle |
| Lamello | Rainure | Chant | 4mm profondeur |
| Vissage face | Ø4mm | Face | Traversant |
| Avant-trou chant | Ø3mm | Chant | 25-30mm |

### 3.1.6 Étape 6 - Quincaillerie

Perçages pour la quincaillerie de meubles selon les catalogues des fabricants.

- BLUM : charnières Clip Top, coulisses TANDEM/MOVENTO, relevables AVENTOS

- HETTICH : charnières Sensys, coulisses ArciTech/InnoTech

- GRASS : charnières Tiomos, coulisses Dynapro

Pour chaque type de quincaillerie, l'utilisateur sélectionne le modèle et positionne les perçages sur une représentation visuelle du panneau.

### 3.1.7 Étape 7 - Usinages Spéciaux

- Défonçage : rainures, feuillures, embrèvements

- Usinage profil : profils de poignée intégrée, gorges

- Découpes : encoches, arrondis, formes spéciales

- Perçages spéciaux : passage de câbles, aérations

### 3.1.8 Étape 8 - Finition

Applicable uniquement aux panneaux bruts (MDF, panneaux plaqués bois).

- Laquage : choix de la teinte RAL/NCS, finition mate/satinée/brillante

- Vernissage : vernis incolore mat/satiné/brillant

- Teinte + Vernis : teinte bois + couche de protection

- Faces à traiter : une face, deux faces, chants inclus

## 3.2 Module Gestion des Commandes

### 3.2.1 Panier et Récapitulatif

- Liste de toutes les pièces configurées avec aperçu rapide

- Modification/duplication/suppression de pièces

- Calcul du prix total en temps réel

- Regroupement par projet/affaire

### 3.2.2 Validation et Commande

- Vérification technique automatique (compatibilité perçages, dimensions)

- Génération d'un devis PDF téléchargeable

- Validation de commande avec conditions générales de vente

- Paiement en ligne (optionnel) ou commande sur compte

### 3.2.3 Export Production

- Fiche de débit PDF détaillée par pièce

- Export Excel/CSV pour intégration ERP

- Export format machine CNC (DXF, BXF)

- Étiquettes avec QR code pour traçabilité

# 4. Architecture Technique Recommandée

## 4.1 Stack Technologique

Après analyse des besoins et des meilleures pratiques du marché, voici la stack recommandée pour ce projet :

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (React) | SSR pour SEO, performance optimale, écosystème riche |
| UI Framework | Tailwind CSS + shadcn/ui | Design system moderne, composants accessibles, personnalisable |
| State Management | Zustand + TanStack Query | Gestion état simple et performante, cache serveur optimisé |
| Backend | Node.js + tRPC ou NestJS | TypeScript end-to-end, API type-safe, scalable |
| Base de Données | PostgreSQL + Prisma | Robuste, relations complexes, ORM moderne type-safe |
| Authentification | NextAuth.js ou Clerk | SSO, multi-tenant, gestion rôles intégrée |
| Visualisation | React Three Fiber ou Konva.js | Visualisation 2D/3D des panneaux et perçages |
| PDF/Export | React-PDF + jsPDF | Génération PDF côté serveur et client |
| Hébergement | Vercel + Railway/Supabase | Déploiement simplifié, scaling automatique, coût optimisé |

## 4.2 Justification du Choix Next.js

- Performance : Server Side Rendering pour un temps de chargement optimal

- SEO : pré-rendu des pages pour un meilleur référencement

- DX : expérience développeur excellente avec TypeScript natif

- Écosystème : grande communauté, nombreuses librairies compatibles

- Full-stack : API Routes intégrées, simplification de l'architecture

## 4.3 Architecture Globale

L'application suivra une architecture moderne en couches avec séparation claire des responsabilités :

- Couche Présentation : composants React, pages Next.js

- Couche Métier : services de calcul prix, validation, génération documents

- Couche Données : Prisma ORM, repositories

- Couche Infrastructure : authentification, stockage fichiers, emails

# 5. Modèle de Données

## 5.1 Entités Principales

### 5.1.1 Panneaux Fournisseur (SupplierPanel)

- id, reference, name, supplier (fournisseur)

- material (mélaminé, MDF, stratifié, plaqué...)

- thickness (épaisseur en mm)

- length, width (dimensions standard)

- pricePerM2 (prix au m²)

- grainDirection (sens du fil si applicable)

- imageUrl, colorCode, isActive

### 5.1.2 Chants (EdgeBanding)

- id, reference, name, material (ABS, mélamine, bois...)

- thickness (0.4, 1, 2, 3mm)

- width (hauteur disponible)

- pricePerMeter, colorCode, compatiblePanels[]

### 5.1.3 Quincaillerie (Hardware)

- id, brand (Blum, Hettich, Grass), category, model

- drillingPattern (JSON schéma des perçages requis)

- minThickness, maxThickness (épaisseurs compatibles)

- drillingPrice (tarif perçage associé)

### 5.1.4 Pièce Configurée (ConfiguredPart)

- id, reference, quantity, orderId

- panelId, length, width, grainOrientation

- edgeConfig (JSON : {top, bottom, left, right} avec edgeId et thickness)

- assemblyDrillings[] (liste des perçages d'assemblage)

- hardwareDrillings[] (liste des perçages quincaillerie)

- machiningOperations[] (usinages spéciaux)

- finish (type de finition, couleur, faces traitées)

- calculatedPrice, notes

### 5.1.5 Commande (Order)

- id, orderNumber, customerId, projectName

- status (draft, pending, confirmed, in_production, completed)

- parts[] (liste des pièces)

- totalPrice, createdAt, confirmedAt

- deliveryOption (pickup, delivery, transport)

# 6. Interface Utilisateur (UX/UI)

## 6.1 Principes de Design

- Wizard progressif : navigation étape par étape avec indicateur de progression

- Prix temps réel : affichage permanent du prix actualisé à chaque modification

- Visualisation interactive : représentation graphique du panneau cliquable

- Responsive : utilisable sur desktop, tablette et mobile

- Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA

## 6.2 Parcours Utilisateur

- Connexion/Inscription : accès rapide, SSO entreprise possible

- Tableau de bord : commandes en cours, historique, nouvelle commande

- Configurateur : wizard 8 étapes avec navigation libre

- Panier : récapitulatif, modifications, validation

- Confirmation : récapitulatif PDF, suivi commande

## 6.3 Composants Clés

### 6.3.1 Visualiseur de Panneau

Composant central affichant le panneau en vue de dessus avec les zones cliquables pour chaque chant et face. Affichage des perçages positionnés, des usinages et mise en évidence des zones sélectionnées.

### 6.3.2 Sélecteur de Panneau

Interface de recherche et filtrage des panneaux fournisseur avec aperçu visuel, caractéristiques techniques et prix. Mode grille et mode liste.

### 6.3.3 Configurateur de Perçage

Interface permettant de positionner les perçages sur le panneau par glisser-déposer ou saisie de coordonnées. Grille magnétique optionnelle, cotation automatique.

### 6.3.4 Récapitulatif Prix

Panneau latéral persistant affichant le détail du calcul de prix avec ventilation par poste : matière, découpe, chants, perçages, usinages, finition.

# 7. Calcul des Prix

## 7.1 Structure Tarifaire

Le prix d'une pièce est calculé comme la somme des éléments suivants :

| Poste | Base de Calcul | Formule |
| --- | --- | --- |
| Matière panneau | Prix au m² | (L × l) × pricePerM2 × qty |
| Découpe | Forfait ou au mètre | cuttingPrice × qty ou périmètre × pricePerMeter |
| Placage chants | Au mètre linéaire | Σ(longueur_chant × pricePerMeter) × qty |
| Perçage assemblage | À l'unité | nb_perçages × pricePerHole × qty |
| Perçage quincaillerie | Par type de ferrure | nb_ferrures × pricePerHardware × qty |
| Usinage | Au temps ou au mètre | longueur_usinage × pricePerMeter × qty |
| Finition laquage | Au m² | surface_traitée × pricePerM2 × qty |
| Finition vernissage | Au m² | surface_traitée × pricePerM2 × qty |

## 7.2 Gestion des Tarifs

- Interface d'administration pour la mise à jour des tarifs

- Historique des modifications tarifaires

- Grilles de prix par client/catégorie client (remises)

- Coefficients de marge configurables

# 8. Administration

## 8.1 Gestion du Catalogue

- Panneaux : CRUD complet, import/export CSV, gestion images

- Chants : CRUD, association avec panneaux compatibles

- Quincaillerie : base de données avec schémas de perçage

- Tarifs : mise à jour des prix, coefficients, promotions

## 8.2 Gestion des Commandes

- Vue liste avec filtres (statut, date, client)

- Détail commande avec modification possible avant production

- Changement de statut avec notifications automatiques

- Export fiches de débit pour production

## 8.3 Gestion des Utilisateurs

- Création de comptes clients professionnels

- Attribution de rôles (admin, production, client)

- Configuration des remises par client

- Conditions de paiement personnalisées

## 8.4 Statistiques et Reporting

- Dashboard avec KPIs : CA, nombre commandes, panier moyen

- Analyse des ventes par matière, par client

- Suivi des stocks panneaux (optionnel)

- Export des données pour comptabilité

# 9. Planning et Livrables

## 9.1 Phases de Développement

| Phase | Description | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Setup | Architecture, BDD, auth, CI/CD | 2 semaines | Environnement |
| 2. Admin | CRUD catalogue, tarifs, utilisateurs | 3 semaines | Back-office |
| 3. Configurateur | Wizard complet, visualiseur, calcul prix | 5 semaines | Configurateur |
| 4. Commandes | Panier, validation, export PDF | 3 semaines | Module ventes |
| 5. Intégration | Tests, corrections, déploiement | 2 semaines | Production |

Durée totale estimée : 15 semaines (environ 4 mois)

## 9.2 Livrables

- Code source avec documentation technique

- Application déployée sur environnement de production

- Guide d'administration

- Guide utilisateur

- Formation équipe (1 journée)

# 10. Annexes Techniques

## 10.1 Exemple de Structure de Projet

/app - Pages et routes Next.js (App Router)

/components - Composants React réutilisables

/lib - Utilitaires et helpers

/services - Logique métier (calcul prix, validations)

/prisma - Schéma et migrations base de données

/public - Assets statiques

## 10.2 Environnement de Développement Recommandé

- IDE : VS Code avec extensions ESLint, Prettier, Prisma

- Node.js : v20 LTS ou supérieur

- Package Manager : pnpm (recommandé) ou npm

- Base de données locale : Docker + PostgreSQL

- Tests : Vitest + Playwright pour E2E

## 10.3 Considérations de Sécurité

- HTTPS obligatoire en production

- Validation des entrées côté serveur (Zod)

- Protection CSRF automatique (Next.js)

- Rate limiting sur les endpoints sensibles

- Logs d'audit pour les actions admin

- Backup automatique de la base de données

## 10.4 Évolutions Futures Possibles

- Optimisation de découpe automatique (algorithme de calepinage)

- Visualisation 3D des meubles complets

- Application mobile native

- Intégration ERP/comptabilité

- Export direct vers machines CNC

- Module de gestion de stock intégré

— Fin du Document —